Projektplanung Voyagediary

Kurzbeschreibung:

Die Social Media Plattform «Voyagediary» soll eine Seite werden für Reiseinterresierte, auch bekannt als «Nomaden», über deren Reise berichten können und von deren anderer Betrachten und sich informieren können.

Anforderungen:

- Als Benutzer würde ich gerne ein eigenes Konto erstellen, mit dem ich Beiträge erstellen kann, die von anderem Bewerten und kommentieren.

- Als Benutzer will ich mich auch jederzeit wieder anmelden können, weil ich nicht immer ein neues Konto machen will.

- Als Benutzer will ich Beiträge auf unterschiedliche Orte sortieren können damit ich einen besseren Überblick habe und schneller Beiträge finde, die ich für meine Recherchen brauche.

- Als Benutzer will ich sowohl Beiträge nur in meiner Sprache sehen können als auch eine Option haben, womit ich Beiträge in anderen Sprachen sehen kann.

- Als Benutzer möchte andern Nomaden folgen Könen.

- Als Benutzer möchte ich die Top 10 Beiträge der Woch sehen.

- Als Benutzer möchte ich ein Dark Mode und einen Light Mode haben.

- Als Admin möchte ich anstössige Beiträge löchern können.

- Als Admin möchte ich Profile für ein gewisse Zeit sperren.

Zeitplan & Aufgabenaufteilung

| Datum | Zoe Aufgabe | Status | Luka Aufgabe | Status | Khalil Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.03.2026 | Planung |  | Planung |  | Planung |  |
| 19.03.2026 | ERM und ERD + Github |  | Mockup |  | Informiten und Testen |  |
| 26.03.2026 | Create Tabels und Docker Container |  | Start Seite |  | Übersezung für Start Seite implementiren |  |
| 02.04.2026 | evt. User define functions oder |  | Login/out , Profil, beitrag |  | Js Logik login |  |
| 09.04.2026 | Ferien |  | Ferien |  | Ferien |  |
| 16.04.2026 | Ferien |  | Ferien |  | Ferien |  |
| 23.04.2026 | Schulfest |  | Schulfest |  | Schulfest |  |
| 30.04.2026 | Backend |  | schöner machen |  | Js Logik Filter, suchleiste, etc. |  |
| 07.05.2026 | Backend |  | schöner machen |  | 0Auth |  |
| 14.05.2026 | Auffahrt |  | Auffahrt |  | Auffahrt |  |
| 21.05.2026 | Präsentation |  | Fehlerbehebungen |  | Fehlerbehebung |  |
| 28.05.2026 | Puffer |  | Puffer |  | Puffer |  |
| 04.06.2026 | Fronleichman |  | Fronleichman |  | Fronleichman |  |
| 11.06.2026 | ABGABE |  | ABGABE |  | ABGABE |  |